Boa tarde, segue o reporte com as atualizações sobre a habilitação completa do ambiente AWS da Positivo.

**Atividades – 08/05**

* Ambiente pré-prod: implementação dos itens pendentes, responsável equipe de DEV do FIT, estimativa 30/04; concluído
  + Analise da devolutiva do checklist e verificação da aplicabilidade de alguns dos itens, responsável equipe de DEV do FIT e Matheus, estimativa 25/04; concluído
  + Liberação da plataforma para execução de varredura de segurança da plataforma em DEV/QA, responsável equipe de DEV do FIT, estimativa 06/05; concluído
  + Execução de varredura de segurança da plataforma em DEV/QA, responsável Matheus, estimativa 15/05; em andamento
* Integração ao Entra ID: em andamento:
  + Criação das URLs de conexão, responsável equipe de DEV do FIT, concluído
  + Validação do fluxo de autenticação, responsável equipe de DEV do FIT, estimativa 25/04, concluído
  + Criação do cliente e configuração dos grupos, aguardando resolução do chamado 2025026952, responsável Matheus, estimativa 30/04
  + Integrar com o Keycloak em Dev/QA e Sandbox: aguardando conclusão da atividade anterior, responsável equipe de DEV do FIT

**Concluído:**

* Implementar entrega contínua (CD): concluído, responsável equipe de DEV do FIT, prazo 27/03
* Remoção do acesso à plataforma via porta 80, substituir: ajustada a configuração da plataforma, responsável equipe de DEV do FIT, prazo 17/04
* Replicação ambiente Dev/QA para SandBox: concluído ajuste da VPN site to site, validado pela equipe do FIT, responsável Rafael e Jalison prazo 08/04
* Implementação da integração contínua (CI): concluído, responsável equipe de DEV do FIT, prazo 18/03
* Integração telemetria (OpenTelemetry): concluído a implementação, responsável equipe de DEV do FIT, prazo 25/03
* VPN da rede Positivo no ambiente do FIT, não está permitindo acesso à internet: implementada uma solução alternativa de acesso a VPN, responsável George, prazo 04/04
* Configuração Bedrock ambiente Positivo: concluído; equipe de DEV do FIT, prazo 04/04